新建铁路南疆铁路至兰新铁路联络线

竣工环境保护验收意见

（2018年2月3日）

2018年2月3日，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司在吐鲁番市大河沿镇组织召开了新建铁路南疆铁路至兰新铁路联络线竣工环境保护验收会，参加会议的有中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、北京中咨华宇环保技术有限公司、新疆博衍水利水电环境科技有限公司等单位的代表及行业部门专家共计14人。验收组对现场进行踏勘，核实了建设项目环境保护设施建设和生态保护措施的落实情况，查看环保管理档案，听取了建设单位对项目环境保护执行情况的介绍，环境监理部门对工程环境监理情况的介绍，验收调查单位对项目竣工环境保护验收报告的汇报，经讨论形成验收意见如下：

- 工程基本情况

新建铁路南疆铁路至兰新铁路联络线位于吐鲁番市高昌区兰新第二双线与南疆铁路交叉处，线路自兰新第二双线大河沿站西端，分上、下行引出后，在南疆线吐鲁番站至珍珠泉站区间新设头道河线路所接入南疆线。联络线总长11.004km，设计车速100km/h。全线在南疆线新建线路所1处接轨南疆线，兰新铁路接轨既有大河沿站，设大桥4座，涵洞16座。配套建设通信、信号和生产生活房屋963.34m2。工程永久占地33.7241hm2，临时占地6.17hm2。实际工程总投资27951万元，其中环保工程投资284.98万元，约占总投资的1.02％。

2016年6月2日，该项目取得环评批复（新环函【2016】661号）。2017年5月委托新疆博衍水利水电环境科技有限公司开展验收调查，2017年12月编制完成该项目验收调查报告。

二、工程变更情况

- （1）大河沿站东端环形联络线（特大桥）不纳入本工程建设，改为设置预留条件，实际建设工程中减少1座特大桥、16座涵洞，正线长度减少5.067km。

- （2）房建工程在后期设计与施工图阶段进行了平面布置的优化，减少了35.66m2。

- （3）项目永久占地减少8.7359hm2，临时占地减少27.53hm2。

- （4）取土场减少2处，仅使用1处取土场。

- （5）施工结束后，由于项目驻地、拌合站、钢筋加工场、预制场、材料场等临时用地移交吐鲁番东站环形联络线工程项目部使用，所以未进行拆除并恢复，后续恢复工作由吐鲁番东站环形联络线工程项目部负责。

- （6）头道河线路所内地面已全面硬化，绿化面积减少160m2。

- 三、环境保护措施及调查结果

- （一）经现状监测，头道河线路所环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- （二）项目营运期生活污水不外排，生活污水经化粪池处理后排入厌氧滤罐，排入污水储存塘内蒸发处理。

- （三）运营期铁路边界噪声满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）及修改方案中表2限值要求。振动环境满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88)中的“铁路干线两侧”标准限值。厂界周围200m范围内无噪声敏感目标。

- （四）运营期头道河线路所生活垃圾集中收集，运往大河沿镇垃圾处理场。

- 取土场已平整、清理。项目驻地、拌合站、钢筋加工场、预制场、材料场等临时用地后期移交吐鲁番东站环形联络线工程项目部使用，后续恢复工作由吐鲁番东站环形联络线工程项目部负责。

- 四、验收结论

- 该工程按《建设项目环境保护管理条例》进行建设，配套建设了相应环保设施，环境保护管理档案齐全，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意该工程通过竣工环境保护验收。

- 建议

- 加强对环境保护设施的日常运营管理，满足达标排放要求。

- 对施工迹地做进一步恢复。

（三）发布企业环境信息，主动接受社会监督。

验收组组长：曾飚

验收组成员：纪良政、冯涤陈、赵杰、夏荫轩、李风云、汪斌、宋世强

王文、岳俊、王志琳、季舒婷、马婷、朱丽萍

2018年2月3日

附：验收组名单

验收组名单

|  | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家 | 纪良政 | 新疆维吾尔自治区环保厅 | 高工 | 13999926920 |
|  | 冯涤陈 | 吐鲁番市环境监测站 | 高工 | 18299291288 |
|  | 赵杰 | 中国石油西部管道公司 | 高工 | 13999985460 |
|  | 夏荫轩 | 吐哈油田公司 | 高工 | 13909952963 |
|  | 李风云 | 新疆天合环境技术咨询有限公司 | 高工 | 13579818356 |
| 建设单位 | 汪斌 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司计划处 | 高工 | 13899957046 |
|  | 曾飚 | 乌鲁木齐铁路建设指挥部 | 高工 | 13909914571 |
|  | 宋世强 | 乌鲁木齐铁路建设指挥部 | 高工 | 13999812871 |
|  | 王文 | 乌鲁木齐铁路建设指挥部 | 高工 | 13565968702 |
| 设计单位 | 王志琳 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 高工 | 13991255276 |
| 施工单位 | 岳俊 | 中铁十一局集团有限公司 | 总工 | 18399201818 |
| 验收调查单位 | 季舒婷 | 新疆博衍水利水电环境科技有限公司 | 工程师 | 15199130902 |
| 施工期环境监理单位 | 马婷 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 工程师 | 15739528382 |
| 施工期环境监测单位 | 朱丽萍 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 工程师 | 15874974180 |